Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Login via Google | I | M | M | 2 |
| 2 | Login via Facebook | I | M | M | 2 |
| 3 | Cadastrar paciente | C | M | B | 1 |
| 4 | Listar planos de saúde cobertos | C | B | B | 1 |
| 5 | Listar exames cobertos pelo plano de saúde | C | B | B | 1 |
| 6 | Analisar guia médica. | U | M | A | 3 |
| 7 | Agendar consulta por meio particular (Sem convênio médico). | I | A | A | 2 |
| 8 | Listar valores de exame | I | B | B | 2 |
| 9 | Consultar agenda de exames | C | A | M | 1 |
| 10 | Mostrar calendário | U | M | B | 3 |
| 11 | Disponibilizar data | C | M | A | 1 |
| 12 | Disponibilizar horário | C | M | A | 1 |
| 13 | Mostrar relógio | U | M | B | 3 |
| 14 | Marcar consulta | C | A | M | 1 |
| 15 | Emitir documento de confirmação de exame | C | A | A | 1 |
| 16 | Enviar SMS | I | M | M | 2 |
| 17 | Enviar mensagem por Whatsapp | I | M | M | 2 |
| 18 | Efetuar Check-in. | I | A | A | 2 |
| 19 | Realizar abertura de ficha para realização do exame | C | M | M | 1 |
| 20 | Solicitar pagamento da consulta | I | M | M | 2 |
| 21 | Emitir nota fiscal | U | A | A | 3 |
| 22 | Consultar ficha do paciente | C | M | M | 1 |
| 23 | Efetuar upload de resultado do exame | C | A | A | 1 |
| 24 | Emitir documento sobre a retirada de exame. | C | B | B | 1 |
| 25 | Disponibilização de resultado do exame | C | M | M | 1 |
| 26 | Visualizar resultado de exame | I | A | M | 2 |
| 27 | Realizar backup | I | M | M | 2 |
| 28 | Emissão de relatórios | C | B | B | 1 |